|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | | |
| 姓名 | 李欢 | 时间 | 2025.5.3 | 团队项目名称 | 桌游系统开发 |
| 工作总结 | 完成的内容：系统初步的配置管理，部分代码的初步设计与实现，注册登录代码实现，海龟汤代码部分实现。  未完成的内容：整体前端的详细设计与代码实现，海龟汤部分的详细代码实现，与后端的连接，测试工作。 | | | | |
|
| 现存问题：对系统细节设计还没有具体的设计和实现。代码的规范问题还有待改进，同时与后端对接的问题。 | | | | |
|
| 改进建议：对代码规范问题进行修改，完善与对接工作。 | | | | |
|
|
|
| 工作计划 | 内容：完成前端所有的代码实现工作，并与后端进行对接，从而进行初步测试。 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|